ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 24.04.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иван Живковић | Ветерник - Лептирова спортско игралиште | Израда асфалта |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Футог, Раде Кондића код гробља | Поправка саобраћајне површине – припремни радови |
| Иванић Горан Мандарић Петар | Степановићево, спортски терени | Припремни радови, уређење стаза |
| Сања Крунић | Ветерник, Живорада Петровића | Припремни радови |
| Драгомир Радић | Футог, Православни храм | Поправка платоа и саобраћајних површина |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Срђан Сарић | IIА-100 Темерински пут | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Руменачки пут и Булевар Јаше Томића | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Ветерник, Живорада Петровића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Боре Продановића | Постављање заштитних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган