ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 15.05.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Симе Матавуља, налог бр.31 | Припрема за израду асфалтног слоја |
| --- | --- | --- |
| Петар Мандарић | Стари Лединци, Нови Лединци, улице према списку | Поправка коловоза асфалтом |
| Драгољуб Кесић | Нови Сад, Булевар Ослобођења бр.9, налог бр.64 | Рушење темељне подлоге |
| Драгомир Радић | Футог, Православни храм | Поправка платоа и саобраћајних површина |
| Срђан Сарић Лазар Чордаров | Футог, 7. јула | Припрема за асфалтирање |
| Срђан Коњевић | Сремска Каменица, Бранислава Букурова, Јасенова, Тополина | Поправка туцаничког коловоза |
| Бранко Веселинов | Нови Сад, дост.11 Народног фронта, Шекспирова | Враћање раскопане површине у исправно стање за Телеком Србија |
| Дејан Примовић | Нови Сад, Булевар Јаше Томића 13 инсп. налог бр.2. , Саве Ковачевића/Булевар Краља Петра I инсп. налог бр.22 Нови Сад, Марка Краљевића, Саве Ковачевића Нови Сад, дост. 11 Подгоричка | Поправка асфалтног коловоза Враћање раскопане површине у исправно стање за Телеком Србија |
| Иван Живковић | Будисава, Вука Караџића, Партизанска | Припрема за асфалтирање |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Иван Живковић | Нови Сад, Темерински пут IIA 100 | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар Деспота Стефана – Балзакова, Булевар Деспота Стефана – 1300 Каплара | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма | Обележавање и фарбање уздужних линија на коловозу |
|  | Нови Сад, Народног фронта, Шекспирова | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган