ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 25.05.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Окружни затвор Клиса | Поправка спортских терена |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко Иличић Зоран | Нови Сад, Симе Матавуља, налог бр.31 | Припрема за израду асфалтног слоја |
| Кесић Драгољуб Примовић Дејан | Футог, 7. јула, Романијска | Уређење путних банкина |
| Чордаров Лазар | Ветерник, Фрушкогорска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Сремска Каменица, Боцке, инсп. 26 Брестова | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Хоповска | Уређење путних банкина |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија | Уређење депоније |
| Сарић Срђан | Будисава, Партизанска, Вука Караџића | Поправка земљаних путних банкина |
| Крунић Сања | Петроварадин, Буковачки до | Поправка коловоза и уређење косине засека |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Темерински пут | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Руменачка, Хајдук Вељкова, Цара Душана | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган