ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 02.06.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко Иличић Зоран | Буковац, ул. Змај Јовина, Светосавска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб Коњевић Срђан | Нови Сад, Стражиловска, Народног фронта | Поправка бициклистичких стаза |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, Божидара Аџије | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Клиса - Затвор | Поправка спортских терена асфалтом |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија | Уређење депоније |
| Крунић Сања | Нови Сад, Приморска код Булевара Европе | Израда прилазних рампи од туцаника |
| Радић Драгомир | Ветерник, Лептирова | Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Шангај, Нова III кб.67 | Израда сливника и сливничке везе, поправка коловоза асфалтом |
| Чергић Данијела | Ветерник, Фрушкогорска | Уређење путних банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Темеринска | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића, Булевар Јаше Томића, Булевар Краља Петра I | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган