ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 05.06.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко Иличић Зоран Живковић Иван | Буковац, ул. Змај Јовина, Светосавска Буковац, Светосавска | Припрема за поправку коловоза асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Петра Дрезгића | Израда сливника и сливничке решетке |
| Кесић Драгољуб Коњевић Срђан | Нови Сад, Народног фронта, Иве Андрића Нови Сад, Симе Матавуља | Поправка бициклистичких стаза, банкине |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, Ливадска, крак Божидра Аџије | Поправка коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Приморска | Израда проширења коловоза |
| Радић Драгомир | Ветерник, Лептирова Нови Сад, КЦВ - Бетанија | Поправка коловоза асфалтом Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Београдски кеј | Поправка бициклистичке, пешачке и трим стазе |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Приморска | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Шангај | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Кисач | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Народног фронта | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган