ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 10.06.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко Иличић Зоран | Буковац, Михајла Пупина | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар Цара Лазара 67 | Поправка спортског терена асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Цара Лазара | Поправка бициклистичких стаза |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, КЦВ – Бетанија | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Приморска | Поправка коловоза |
| Радић Драгомир | Ветерник, Лептирова | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Београдски кеј | Поправка бициклистичке, пешачке и трим стазе |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Ластина | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Чергић Данијела | Кисач, Танкосићево | Наставак радова на попраци спортских терена асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Петра Дрезгића | Поправка саобраћајних површина асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Темеринска | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Булевар Деспота Стефана, Шекспирова | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Темерински пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган