ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 12.06.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко Иличић Зоран | Буковац, Михајла Пупина, гробље – прилаз капели | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, Змај Јовина | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, КЦВ – Бетанија, бициклистичке стазе | Поправка асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Сомборска рампа | Поправка прилазу асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Приморска | Поправка коловоза |
| Радић Драгомир | Ветерник, Лептирова | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Београдски кеј Нови Сад, Велики рит | Поправка бициклистичке, пешачке и трим стазе Поправка саобраћајница туцаником/ струганим асфалтом |
| Коњевић Срђан | Степановићево, Саве Ковачевића, Војвођанских бригада, ЈНА, Његошева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Петра Дрезгића | Уређење путних банкина |
| Живковић Иван | Ветерник, Ластина | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Балетска школа на Лиману | Обележавање и фарбање спортског терена |
|  | Нови Сад, Темерински пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган