ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 19.06.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Кесић Драгољуб | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Томе Маретића | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Иличић Зоран | Буковац, Селиште | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Кисач, Танкосићево игралиште (продужетак радова) | Поправка игралишта асфалтом |
| Крунић Сања Живковић Иван Чордаров Лазар | Нови Сад, Приморска | Поправка коловоза |
| Радић Драгомир Иванић Горан | Ветерник, Лептирова Сремска Каменица, крак прилазног пута Фрушкогорском путу Футог, крак Цара Лазара | Поправка коловоза асфалтом Поправка туцаником Поправка туцаником |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Београдски кеј | Поправка бициклистичке, пешачке и трим стазе |
| Коњевић Срђан Веселинов Бранко | Степановићево, гробље | Поправка прилазне стазе |
| Мандарић Петар | Каћ, Шумадијска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Голубова Нови Сад, раскрсница Футошке улице са улицом Николе Тесле | Постављање привремене саобраћајне сигнализације |
|  | Степановићево, Солунских добровољаца | Обележавање и фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган