ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 08.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб Јовановић Душко | Нови Сад, Народног фронта, Јиричекова | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Вука Караџића код Ватрогасног дома Нови Сад, Бул. Јаше Томића, Бул. Патријарха Павла код бр.16 и код Вршачке | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Поправка оштећеног дела бициклистичке стазе |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Стара Детелинара по ТРС-у | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Примовић Дејан Крунић Сања | Каћ, Светозара Милетића | Уређење путних банкина |
| Живковић Иван | Петроварадин, Ширине, Пуцкарош | Припрема за поправку коловоза асфалтом (бус линија) |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Раскрсница државних путева IБ21 и IIA119 у Сремској Каменици | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Филипа Филиповића ТРС С-034/20 | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Фејеш Кларе ТРС С-077/20 | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Сремска Каменица, код ресторана Сунце | Постављање привремене саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Николе Тесле - Футошка | Бетонирање постоља семафорског уређаја |
|  | Нови Сад, Косовска – Марка Миљанова | Контрола проходности кабловница |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган