ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 13.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Петроварадин, инсп.334/19 Прерадовићева бр.34 | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Ширине, Пуцкарош | Поправка и уређење путних банкина |
| Веселинов Бранко | Степановићево, Солунских добровољаца по ТРС-у | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Примовић Дејан | Ветерник, Адел Немешањи | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, раскрсница Булевара Ослобођења и Новосадског сајма | Поправка бициклистичких стаза |
| Мандарић Петар Крунић Сања Мићић Дијана | Нови Сад, Футошка угао Николе Тесле | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Раскрсница државних путева IБ21 и IIA119 у Сремској Каменици | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Степановићево, Солунских добровољаца ТРС С-065/20 | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање ветрикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, блок Стара Детелинара Ветерник, Лептирова ТРС С-034/20 | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Николе Тесле - Футошка | Монтажа уређаја на постоље |
|  | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Изградња кабловске канализације и постоља стуба |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Мирјана Нинић                                                                                                                                            Вученов Драган