ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 14.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Петроварадин, инсп.334/19 Прерадовићева бр.34 | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Ширине, Пуцкарош Буковац, Бранка Ћопића | Поправка и уређење путних банкина Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Београдска бр.5 Петроварадин, Београдска – навоз на мост Дуга Нови Сад, Душана Васиљева | Поправка тротоара (хаварија) Поправка асфалтом код дилатационе справе Поправка пешачке стазе |
| Примовић Дејан | Ветерник, Адел Немешањи | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, раскрсница Булевара Ослобођења и Новосадског сајма | Поправка бициклистичке стазе |
| Крунић Сања Мићић Дијана | Нови Сад, Футошка улица угао са Николе Тесле | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Паунова (продужетак) | Поправка коловоза туцаником |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |
| Чордаров Лазар | Сремска Каменица, раскрсница државног пута IБ21 и IIA119 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Степановићево, Солунских добровољаца ТРС С-065/20 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Степановићево, Солунских добровољаца ТРС С-065/20 | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Бул. Ослобођења – Народног фронта | Санација хаварије, бетонирање постоља |
|  | Нови Сад, Вршачка – Булевар Патријарха Павла | Санација хаварије, бетонирање постоља |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган