ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 16.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Каћ, Краља Петра I 26-30 | Поправка тротоара и одвођење површинских вода |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Буковац, Бранка Ћопића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Београдска (Београдске капије) | Поправка ситне камене коцке |
| Примовић Дејан Мићић Дијана | Ветерник, Нова 95 и Адел Немешањи | Поправка и уређење банкина |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Краља Петра I код Гагаринове, Бранимира Ћосића | Поправка бициклистичке стазе |
| Иван Живковић | Нови Сад, Успенска (бус терминал) | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Футог, продужетак Јосифа Мажара Шоше | Поправка коловоза туцаником |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, IБ21 улица Рељковићева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, Београдска, Рељковићева | Постављање привремене сигнализације |
|  | 16.07./17.07. – ноћна смена |  |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Стражиловска, Булевар Цара Лазара, Иве Андрића | Обележавање и фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Београдска капија | Монтажа покретних семафора због радова на коцки |
|  | Нови Сад, Вршачка – Булевар Патријарха Павла | Монтажа стуба, санација хаварије |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган