ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 30.06.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Футошке и Николе Тесле | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) |
| --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, дост.16 Булевар Краља Петра I 42-44, Булевар Михајла Пупина 15 Нови Сад, дост.17 Београдски кеј 39, дост.18 Футошки пут код Илариона Руварца, Мелхиора Ердујхељија..., дост.19 Рибарско острво код Два галеба и Ски бара Нови Сад, Булевар Краља Петра I 19 | Враћање раскопаних површина у технички исправно стање за ЈКП „Информатика“ Враћање раскопаних површина у технички исправно стање за „Телеком Србија“ Поправка улегнућа (левка) асфалтом |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Томе Маретића | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Радић Драгомир | Ветерник, Голубова Ветерник, Марка Сервиjског | Поправка коловоза асфалтом Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Душана Васиљева | Припрема за поправку пешачких стаза бетонском галантеријом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Мајке Југовића | Уређење путне банкине |
| Живковић Иван | Каћ, Беле раде | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | IБ12 Нови Сад, Булевар Војводе Степе | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића Јанка Веселиновића, Светислава Касапиновића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Фејеш Кларе ТРС С-77/20 | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган