ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 04.08.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар цара Лазара | Поправка бициклистичке стазе |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Буковац, Светосавска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Крунић Сања Живковић Иван | Нови Сад, дост.127 Слободана Селенића | Поправка дела прилазног пута и платоа асфалтом |
| Мандарић Петар | Каћ, Симе Шолаје | Профилисање и чишћење путних канала |
| Чордаров Лазар | Ветерник, Јоксима Новића | Уградња асфалтног слоја |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, инсп.60 Симе Шолаје, инсп.53 Ивана Горана Ковачића | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан Чергић Данијела | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Филипа Филиповића | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Боре Продановића | Апликација хладне пластике (пешачки прелази) |
|  | Ковиљ, основна школа | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације у зони школе |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Соње Маринковић – Новосадски пут | Изградња шахта и поклопца семафорског уређаја |
|  | Нови Сад, Пут шајкашког одреда према Рафинерији | Монтажа поклопца шахта |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Марјановић Драгиша