ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 07.08.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Буковац, Светосавска | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Крунић Сања | Петроварадин, Официрац | Поправка приступног пута објекту „Водовода“ |
| Мандарић Петар | Каћ, Симе Шолаје | Профилисање и чишћење путних канала |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, продужетак пута за Шангај | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, инсп.50 Футошки пут од Сателитске пијаце до к.б.42 | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар цара Лазара Нови Сад, Цара Душана код ул. Браће Лучић | Поправка бициклистичких стаза Поправка пешачке стазе од бетонске галантерије |
| Сарић Срђан Чергић Данијела Јовановић Душко | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Степановићево, Руменка, Нови Сад (Ново Насеље) | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације у зони основних школа |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Народног фронта - Балзакова | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Ветерник, Соње Маринковић | Израда и бетонирање постоља семафорског уређаја |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Драган Вученов