ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 12.08.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Крунић Сања Веселинов Бранко | Петроварадин, Официрац Нови Сад, дост.28 Бранка Радичевића 14 и 24 |  | Поправка приступног пута објекту „Водовода“ Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Каћ, Симе Шолаје |  | Профилисање и чишћење путних канала |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Милоша Црњанског Нови Сад, дост.27 Кисачка и Партизанска (бициклистичка стаза и микроров) |  | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| Сарић Срђан Чергић Данијела Јовановић Душко | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић |  | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |  |
| Живковић Иван | Ветерник, државни пут IБ12 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |  |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Кисач, Основна школа | Обележавање и апликација дебелослојне хладне пластике у зони школе |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Соње Маринковић | Монтажа лантерни, повезивање уземљења у шахтовима и стубовима, монтажа командног уређаја |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Драган Вученов