ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 17.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Петроварадин, Виктора Новака | Поправка дела оштећеног тротоара асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Буковац, Бранка Ћопића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Краља Петра I (по ТРС-у) | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Примовић Дејан | Ветерник, Томија Јожефа Лапида | Израда сливника и сливничке везе |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Краља Петра I код Гагаринове, Бранимира Ћосића | Поправка бициклистичке стазе |
| Иван Живковић | Степановићево, ЈНА рампе, отресиште код уређаја за пречишћавање | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Футог, Цара Лазара, Тозе Марковића | Профилисање и чишћење путних канала |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, IБ21 улица Рељковићева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Краља Петра I ТРС С-063/20 | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Стара Детелинара ТРС С-34/20 | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Рељковићева | Монтажа покретних семафора |
|  | Нови Сад, раскрсница Косовска – Марка Миљанова | Искључивање уређаја |
|  | Нови Сад, раскрсница Народног фронта – Булевар Ослобођења | Повезивање тастера за слепе и слабовиде |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган