ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 18.08.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Каћ, Моше Пијаде |  | Профилисање и чишћење путних канала |
| --- | --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб | Сремска Каменица, инсп.61 Ружин венац код к.б.23, инсп.62 Цара Лазара 31-37, инсп.64 Шљукина, инсп.65 Фрушкогорска код Николе Тесле, инсп.73 Мајора Тепића, Фрушкогорски пут 63-267, Параговски пут, Иришки пут – бус окретница |  | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, продужетак Шекспирове улице (игралиште за баскет 3 на 3) |  | Припремни радови за постављање опреме |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Тврђава |  | Поправка оштећених саобраћајних површина од ситне камене коцке |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, инп.32 Игњата Павласа, инп.35 раскрсница Шумадијске и Ђорђа Јовановића, инп.37 Трифковићев трг, инсп.44 Светосавска бр.7, Милана Ракића бр.14 |  | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, стрелиште |  | Уређење терена |
| Живковић Иван | Нови Сад, Бановински пролаз |  | Припрема за поправку коловоза асфалтом након раскопавања |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |  |
| Џепина Снежана | Сремска Каменица, IIA 119 km 35+440 | Израда коловозне конструкције после демонтаже колосека на пружном прелазу |  |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Ватрослава Јагића ТРС С-151/20 | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Соње Маринковић | Монтажа тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Кеј жртава рације-Трг незнаног јунака | Монтажа одваљене лантерне десне стрелице |
|  | Нови Сад, Савска-Сентандрејски пут | Замена осигурача групе црвених пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Драган Вученов