ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 21.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Сајмиште код отворених базена (одбојкашко игралиште) | Припрема за поправку асфалта |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Буковац, Бранка Ћопића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, дост.20 Алмашка 13а, дост.22 Драгослава Срејовића 52, дост.23 Партизанских база 2 и 6 Нови Сад, дост.24 Миленка Грчића, Банатска | Враћање у технички исправно стање саобраћајних површина за „Телеком Србија“ Враћање у технички исправно стање саобраћајних површина за ЈКП „Информатика“ |
| Примовић Дејан | Петроварадин, Арчибалда Рајса 22 Нови Сад, бус терминал Шафарикова | Поправка сливника и сливничких веза |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Краља Петра I код Гагаринове, Бранимира Ћосића | Поправка бициклистичке стазе |
| Иван Живковић | Степановићево, ЈНА рампе, отресиште код уређаја за пречишћавање | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Футог, Цара Лазара, Тозе Марковића | Профилисање и чишћење путних канала |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, IБ21 улица Рељковићева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Филипа Филиповића ТРС С-034/20 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Петроварадин, Рељковићева | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Соње Маринковић – Новосадски пут | Израда кабловске канализације и постоља стубова |
|  | Петроварадин, Рељковићева | Постављање покретног семафора |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган