ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 22.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Сајмиште код отворених базена (одбојкашко игралиште) | Припрема за поправку асфалта |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Буковац, Бранка Ћопића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, режијска трака Народног фронта 73 код Атријума | Поправка оштећеног коловоза (левак) |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Душана Васиљева | Припрема подлоге поред тротоара за хумузирање |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Краља Петра I код Паје Марковића, Руменачка код Јаше Томића | Поправка бициклистичке стазе |
| Иван Живковић | Степановићево, ЈНА рампе Нови Сад, град | Уређење банкина Профилисање колотрага |
| Мандарић Петар | Футог, Цара Лазара, Тозе Марковића | Профилисање и чишћење путних канала |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија | Уређење депоније |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, IБ21 улица Рељковићева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иван Живковић | Нови Сад, IБ12 Корнелија Станковића код Руменачке до Миленка Грчића | Профилисање колотрага |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица – Беочин, IIA119 | Чишћење путних ригола |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Краља Петра | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Петроварадин, Рељковићева | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Николе Тесле - Футошка | Повезивање тастера за најаву пешака и провлачење оптичког кабела |
|  | Нови Сад, Бул. Ослобођења – Бул. Јаше Томића | Замена ЛЕД сегмента зеленог возача |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган