ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 24.08.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар Сарић Срђан Јовановић Душко | Каћ, Моше Пијаде Каћ, Симе Шолаје, Моше Пијаде | Профилисање и чишћење путних канала Ручно чишћење бетонских путних канала |
| --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб | Сремска Каменица, инсп.62 Цара Лазара 31-37, инсп.64 Шљукина, инсп.65 Фрушкогорска код Николе Тесле, инсп.73 Мајора Тепића, Фрушкогорски пут 63-267 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, продужетак Шекспирове улице (игралиште за баскет 3 на 3) | Припремни радови за постављање опреме |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Бранислава Нушића, Гогољева | Израда успоривача брзине од асфалта по ТРС-у |
| Примовић Дејан | Нови Сад, стрелиште | Уређење терена |
| Живковић Иван | Нови Сад, Михајла Пупина 10 | Припрема за поправку пешачке стазе асфалтом |
| Коњевић Срђан | Немановци, бус стајалиште | Уређење платоа за путнике |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Бранислава Бороте – Владике Ћирића према ТРС-у С-542/19 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина | Постављање привремене сигнализације на делу пешачке стазе |
|  | Сремска Каменица, Мишелук – Пут др Голдмана (петља) | Апликација хладне пластике |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Железничка – Раде Кондића | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића – Јанка Чмелика | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Ветерник, Соње Маринковић | Програмирање тастера и бројача пешачког времена |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Драган Вученов