ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 27.07.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Буковац, Бранка Ћопића | Поправка асфалта |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Буковац, Светосавска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Божидара Аџије | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Трг Ференца Фехера | Припрема пешачке стазе за поправку асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Руменачка код Јаше Томића, Вука Караџића | Поправка бициклистичке стазе |
| Иванић Горан | Степановићево, Милунке Савић | Поправка оштећеног дела пешачке стазе |
| Мандарић Петар | Футог, Индустријска | Профилисање и чишћење путних канала |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија | Уређење депоније – ископ упојних канала |
| Сарић Срђан | Ветерник, Новосадски пут угао са Соње Маринковић | Израда семафора и саобраћајних површина (инвестиција) – припремни радови |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, IБ21 улица Рељковићева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, Рељковићева | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Сајмиште | Обележавање и фарбање терена |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Прерадовићева | Изношење покретних семафора и подешавање времена |
|  | Нови Сад, Николе Тесле - Футошка | Повезивање тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Булевар Цара Лазара - Шекспирова | Монтажа семафорког стуба, санација хаварије |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган