ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 18.09.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Каћ, Радничка, Жарка Јовића | Профилисање и чишћење путних канала |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан Кесић Драгољуб | Нови Сад, ПУ „Радосно Детинство“ | Проширење саобраћајних површина |
| Примовић Дејан | Нови Сад, стрелиште | Уређење терена |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Звездарска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Три багрема Нови Сад, Саве Ковачевића код Краља Петра I | Израда успоривача брзина од асфалта по ТРС-у Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, инсп.64 Шљукина | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан Крунић Сања | Ветерник, Нова 78 | Прикупљање и одвођење површинских вода |
| Чордаров Лазар | Футог, пут за Планту | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћа0јне сигнализације |
|  | Нови Сад, зона Жежељевог моста према ТРС С-173/20 | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
|  | Ветерник, Звездарска | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Војвођанска – Булевар Ослобођења (пешачки прелаз) | Замена ЛЕД сегмента Ø300 на висећој лантерни, замена разбијене оптике на зеленом возачу |
|  | Нови Сад, Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Замена држача лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                        Драган Вученов