ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 02.10.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чергић Данијела | Каћ, Радничка, Жарка Јовића, Пролетерска 66-76 | Профилисање и чишћење путних канала |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Ветерник, Богдана Чиплића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, стрелиште | Уређење терена |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, саобраћајнице у блоку омеђеном Булеваром ослобођења, Браће Јовандић, Јована Суботића и Јеврејском улицом | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Живковић Иван | Ветерник, Зузане Халупове | Поправка коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Ветерник, Звездарска | Поправка коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Ветерник, Звездарска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Венизелосова код друмско железничког моста | Поправка привремене саобраћајнице, веза Венизелосова – Београдски кеј код подвожњака |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића – Булевар Бате Бркића | Замена ЛЕД сегмента зеленог пешака |
|  | Петроварадин, Тврђава | Бетонирање поклопца шахта испред семафорског уређаја |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                                    Драган Вученов