ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 12.10.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Будисава, Партизанска, Прњаворска | Уређење путних банкина |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Бачка | Израда успоривача брзине од асфалта према ТРС-у |
| Живковић Иван | Будисава, Цара Душана | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Венизелосова код друмско железничког моста Нови Сад, Атлетски клуб | Нега бетона Уређење банкина и ископ упојних канала |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, к.п.1102 и Нова 6 (Садови) | Поправка туцаничког коловоза |
| Чорадаров Лазар | Ветерник, Ветернички брег, Богдана Чиплића | Уређење путних банкина |

| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Државни пут IIБ 313 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Државни пут IIБ 313 Раковац -Змајевац | Чишћење путних ригола |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Краља Петра I - Гагаринова | Замена и.о. плоче, семафор пуштен у рад |
|  | Нови Сад, Булевар Војводе Степе – Булевар Бате Бркића | Искључен сегмент зеленог возача на висећој лантерни због кратког споја |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                                    Драган Вученов

НАПОМЕНА: Извршење планираних радова привремено одложено услед лоших временских услова