ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 21.10.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан Мићић Дијана | Будисава, Цара Душана | Уређење путних банкина |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Малокаменички пут | Припрема за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Атлетски клуб | Уређење банкина и ископ упојних канала |
| Чергић Данијела | Нови Сад, круг Новосадског сајма спортски терен Бистрица | Поправка спортског терена |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Индустријска Нови Сад, дост.39 Футошки пут 57 - тротоар | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Довођење раскопане површине у исправно стање за Телеком Србија |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Милана Савића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Топаловић Веселинка | Нови Сад, продужетак Јегричке, Атарски пут парц.829/1 и 829/2 | Поправка туцаничког коловоза |

| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чорадаров Лазар | Државни пут IIА 119 Сремска Каменица-Параговски пут | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, блок омеђан Булеваром Ослобођења и улицама Браће Јовандић, Војводе Бојовића, Јована Суботића и Јеврејском | Постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у С-145/20 |
|  | Нови Сад, Милана Савића | Постављање вертикалне сигнализације и израда успоривача брзине од асфалта по ТРС С-232/20 |
|  | Ветерник, Ветерничка, Родина, Владимира Матијевића Нови Сад, Бачка | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Новосадски пут - Дунавска | Рестарт ГПРС и КК плоче |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                                    Драган Вученов