ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 22.10.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Будисава, Цара Душана | Уређење путних банкина |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Малокаменички пут | Припрема за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Атлетски клуб | Уређење банкина, ископ упојних канала и одводњавање површинских вода |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Клиса: Олге Пенавин, крак према „Родићу“ код улице С. Јанковића (иза „Лагуме“, улица Нова иза Сечанске | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Петроварадин, ул. Рачког – крак Нови Сад, дост.40 Стевана Христића код Стевана Дејана | Поправка саобраћајних површина струганим асфалтом Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Милана Савића Сремска Каменица, Јоргованска | Израда успоривача брзине од асфалта Поправка банкине туцаником |
| Топаловић Веселинка | Нови Сад, продужетак Јегричке, Атарски пут парц.829/1 и 829/2 | Поправка туцаничког коловоза |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, Сарајевска | Уклањање линијске решетке и поправка коловоза асфалтом |

| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Државни пут IIА 119 Сремска Каменица-Параговски пут Државни пут IIА 119 Сремска Каменица | Поправка путних банкина струганим асфалтом Чишћење путних ригола |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, блок омеђан Булеваром Ослобођења и улицама Браће Јовандић, Војводе Бојовића, Јована Суботића и Јеврејском | Постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у С-145/20 |
|  | Нови Сад, Милана Савића | Постављање вертикалне сигнализације и израда успоривача брзине од асфалта по ТРС С-232/20 |
|  | Нови Сад, Војводе Книћанина - Сарајевска | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине према ТРС С-232/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Краља Петра I - Гагаринова | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Савска – Сентандрејски пут | Поправка тастера за најаву пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                                    Драган Вученов