ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 09.11.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Сремска Каменица, Малокаменички пут | Поправка путних банкина |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван Чордаров Лазар | Нови Сад, Приморска | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, Џона Фронтигама | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Каћ, Исидоре Секулић | Поправка путних банкина |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Јадранска | Поправка коловоза од струганог асфалта |
| Јовановић Душко | Нови Сад, угао Максима Горког и Сремске | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Булевар Цара Лазара наспрам Технолошког факултета | Постављање елемената споменика Тарасу Шевченку |
| Радић Драгомир | Степановићево, ул. ЈНА, Радничка | Израда проширења и припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Лединци, улице по списку МЗ | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Мичуринова код ул. Слободана Бајића | Израда успоривача брзине од асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Мичуринова | Постављање асфалтних успоривача брзине и вертикалне сигнализације по ТРС-у С-277/20 |
|  | Пут за Планту | Постављање смероказних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Кисачка – Берислава Берића | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                                    Драган Вученов