ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 26.11.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко | Нови Сад, Лазе Лазаревића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Петроварадин, Прерадовићева 123/а, Јоже Влаховића | Поправка бехатона и поправка асфалта |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, инсп.141 Бул. Ослобођења угао са Димитрија Туцовића и Војвођанска улица | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир | Степановићево, ул. Милунке Савић | Поправка паркинга |
| Јовановић Душко | Степановићево, инсп.139 Степе Степановића | Чишћење и профилисање атмосферских канала |
| Мандарић Петар | Петроварадин, инсп.142 Качићева Нови Сад, Максима Горког бр.1 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, дост.45 Бранка Бајића бр.42, 48, 50 и 62 | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Примовић Дејан | Нови Сад, инсп.144 Булевар Патријарха Павла бр.2 | Поправка пешачких стаза од бетонских плоча |
| Крунић Сања | Каћ, део пута из Железничке улице | Поправка атарског пута |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, дост.44 Темеринска 32а | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Лазе Лазаревића | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад | Постављање вертикалне сигнализације у зони пружних прелаза |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Футошка – Браће Рибникар | Контрола осигуране црвене сијалице (ЛЕД сегмента) |

Податке обрадила                                                                                                                                                   Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                    Драгиша Марјановић