ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 11.12.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко | Нови Сад, Петроварадин, дост.49 | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Петроварадин, Божидара Аџије | Израда банкина |
| Живковић Иван | Ветерник, улице по списку Ченеј, Вука Караџића Ченеј, Партизанска од IIA100 | Поправка туцаничких коловоза Поправка коловоза асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, иснп.165 Кеј, иза Жежељевог моста | Поправка стазе од бетонских плоча |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Адице, улице према списку | Поправка туцаничког коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, инсп.166 Бул. Патријарха Павла Степановићево, депонија | Поправка стазе од бехатон плоча Уређење депоније |
| Чордаров Лазар | Ветерник, улице према списку | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | Дежурство „I“степен - дневна смена; |
| --- | --- |
| Мандарић Петар | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма | Уклањање гумених успоривача брзине по ТРС С-318/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Краља Петра I – Браће Јовандић | Замена држача лантерне на висећој лантерни |
|  | Нови Сад, Партизанска – Радоја Домановића | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                    Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                        Ивица Петровић