ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 14.12.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко | Нови Сад, дост.50 Мелхиора Ердухељија | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, инсп.172 раскрсница улица Пут сремског одреда и државног пута IБ21 | Решавање одводње површинских вода |
| Живковић Иван | Ветерник, улице по списку Сремска Каменица, Боцке, улице према списку | Поправка туцаничких коловоза Поправка коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, иснп.149 Змај Јовина | Поправка линијских решетки |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Адице, улице према списку | Поправка туцаничког коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, инсп.170 Бул. Цара Лазара – Ђорђа Сервицког Нови Сад, Новосадског сајма – Топлице Милана | Поправка стазе од бехатон плоча Уређење тротоара у складу са новопројектованим техничким регулисањем саобраћаја |
| Чордаров Лазар | Ветерник, улице према списку | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир | Футог Лединци, Слободарска | Окамењавање отресишта Заливање пукотина |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Илариона Руварца | Поправка туцаничког застора |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | Дежурство „I“степен - дневна смена; |
| --- | --- |
| Мандарић Петар | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, Пут сремског одреда | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Лазе Лазаревића, Бошка Петровића, Теодора Павловића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Кеј жртава рације – Трг незнаног јунака | Замена држача и сенила на пешачкој лантерни |
|  | Петроварадин, Прерадовићева - Рачког | Замена поклопца стуба |

Податке обрадила                                                                                                                                                    Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                        Ивица Петровић