ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 15.12.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко | Клиса, инсп.79, 80 и 103 Омладинска, Светозара Марковића, Клисански пут 32а | Чишћење и профилисање отворених атмоферских канала |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, инсп.172 раскрсница улица Пут сремског одреда и државног пута IБ21 | Решавање одводње површинских вода |
| Живковић Иван | Ветерник, улице по списку | Поправка туцаничких коловоза |
| Крунић Сања | Нови Сад, иснп.149 Змај Јовина | Поправка линијских решетки |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Адице, улице према списку | Поправка туцаничког коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Новосадског сајма – Топлице Милана | Уређење тротоара у складу са новопројектованим техничким регулисањем саобраћаја |
| Чордаров Лазар | Сајлово, улице према списку | Поправка туцаничких коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | Дежурство „I“степен - дневна смена; |
| --- | --- |
| Мандарић Петар | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина – Соње Маринковић | Контрола комуникације, замена сенила |
|  | Нови Сад, Марка Миљанова - Косовска | Поправка поклопца шахта |

Податке обрадила                                                                                                                                                    Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                        Драгомир Радић