ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 18.02.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Јовановић Душко | Алибеговац | Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Крунић Сања Иванић Горан | Кисач, Пут за Ирмово | Поправка банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар Ослобођења, Булевар Јаше Томића, Београдски кеј, Булевар војводе Степе, Булевар кнеза Милоша, Булевар Бате Бркића | Поправка оштећеног дела коловоза хладним асфалтном |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мандарић Петар | „I“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Веселиновић Петар | „I“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар цара Лазара | Уклањање саобраћајних знакова који се односе на вођење теретног саобраћаја |
|  | Нови Сад, Адице | Постављање вертикалне сигнализације за вођење теретног саобраћаја према ТРС С-329/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Мирослава Антића - Стражиловска | Замена сенила |
|  | Патроварадин, Прерадовићева - Рачког | Поправка поклопца стуба семафора |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов