ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 23.02.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Јовановић Душко | Нови Сад, бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Ченеј, пут за Влаовић салаше Руменка, Доситеја Обрадовића, Омладинска | Поправка туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мићић Дијана | Ветерник, Марка Сервицког, Душана Поповића, Горана Малетића | Поправка туцаничког коловоза |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |
| Веселинов Бранко | Државни пут IIА 111 кроз Нови Сад – Руменачка, Руменачки пут | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | „I“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Праштало Бошко | „I“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара | Потављање вертикалне сигнализације према ТРС П-302/2019-1 |
|  | Руменка, Доситеја Обрадовића, Омладинска | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јаше Томића – Јанка Веселиновића | Поправка групе зелених пешака |
|  | Нови Сад, Булевар Јаше Томића – Јована Храниловића | Поправка тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Народног фронта - Шекспирова | Замена сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов