ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 03.03.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Јовановић Душко | Нови Сад, бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Народног фронта | Инвестиција семафор |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Винска | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Руменка, Доситеја Обрадовића, Омладинска | Уређење путних банкина |
| Веселинов Бранко | Футог, Цара Лазара угао Браће Бошњак, Цара Лазара угао Повртарска | Поправка коловоза асфалтом за уградњу катадиоптера |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, инсп.4 Златне греде бр.11 Нови Сад, Војвођанских бригада код РТВ-а, Филипа Вишњића | Поправка улегнућа на саобраћајној површини Поправка оштећеног дела саобраћајних површина |
| Чордаров Лазар Мићић Дијана | Ветерник, Ластина крак из Паунове | Припрема за поправку асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Сарић Срђан | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС П-302/2019-1 |
|  | Ветерник, Ластина | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Народног фронта – Парк сити | Постављање зашитних стубића |
|  | Нови Сад, Арсе Теодоровића - Масарикова | Постављање саобраћајног огледала према ТРС С-368/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Раде Кондића - Железничка | Поправка кратког споја на групи зелених пешака |
|  | Нови Сад, Михајла Пупина - Јеврејска | Измена програма рада семафорског уређаја, замена КП и ПП плоча |
|  | Нови Сад, Народног фронта код „Пословног простора“ | Изградња семафорске канализације |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов