ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 04.03.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Јовановић Душко | Нови Сад, бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Народног фронта | Инвестиција семафор |
| Живковић Иван | Адице, Павла Бакића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб Примовић Дејан | Руменка, Доситеја Обрадовића, Омладинска | Уређење путних банкина |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Жандармерија | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, инсп.4 Златне греде бр.11 Нови Сад, Војвођанских бригада код РТВ-а, Филипа Вишњића Сремска Каменица, Карађорђева код кнеза Милоша | Поправка улегнућа на саобраћајној површини Поправка оштећеног дела саобраћајних површина Поправка коловоза асфалтом за уградњу катадиоптера |
| Чордаров Лазар Мићић Дијана | Ветерник, Ластина крак из Паунове | Припрема за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Ковиљ, пут за Ковиљ од спајања са путем Будисава – Шајкаш (ресторан „Грлић“) до надвожњака на аутопуту | Уређење путних банкина |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС П-302/2019-1 |
|  | Нови Сад, Павла Бакића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Косте Абрашевића | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-020/21 |
|  | Нови Сад, Бранислава Нушића бр.2 | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС ПС-0448 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Бате Бркића – Футошки пут | Поправка тастера за слепе и слабовиде |
|  | Нови Сад, Народног фронта код „Пословног простора“ | Изградња семафорске канализације |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов