ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 05.03.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Јовановић Душко | Нови Сад, бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Народног фронта | Инвестиција семафор |
| Живковић Иван | Адице, Павла Бакића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Индустријска, НПО | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Жандармерија | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Ћирпанова - краци | Одводњавање површинских вода |
| Чордаров Лазар Мићић Дијана | Ветерник, Ластина крак из Паунове | Припрема за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, Буковачки до | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Футог, продужетак ул. Владике Максима парц.10245, 10251, 10235, 10234 К.О. Футог ИЗАШЛИ ГРАЂАНИ – РАДОВИ ОБУСТАВЉЕНИ | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Ветерник, улица код гробља, Коледарска и Додолска | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „1“ степен - ноћна смена од 05.03.2021. у 19h |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС П-302/2019-1 |
|  | Нови Сад, Темеринска бр.111 | Уклањање саобраћајног паноа |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара - Новосадска | Поправка тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Михајла Пупина - Модене | Поправка поклопца стуба |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов