ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 08.03.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Јовановић Душко | Нови Сад, бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Омладинског Покрета 6-8 | Поправка игралишта и саобраћајних површина |
| Живковић Иван | Адице, Павла Бакића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, НПО Нови Сад, Девијација испод Каћког моста од улице Бајчи Жилинског до пута Шајкашког одреда | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан Веселинов Бранко | Нови Сад, Ћирпанова - краци | Поправка саобраћајне површине, прикупљање и одвођење површинских вода |
| Чордаров Лазар Мићић Дијана | Ветерник, Ластина крак из Паунове | Поправка асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Јована Апостоловића, Нова 102; Нова 9; | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС П-302/2019-1 |
|  | Нови Сад, блок омеђан улицама Бул. Ослобођења, Бул. Јаше Томића, Краља Петра Првог и Кисачка | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-382/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Раде Кондића-Индустријска | Поправка ИО плоче |
|  | Нови Сад, Темерински пут-Приморска | Поправка ИО плоче, осигурани црвени сигнал |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов