ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 13.04.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Клиса – Ливаде ул. Јадранска | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Мајевичка код диспанзера за плућне болести | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Примовић Дејан | Ветерник, Ветернички брег (К.О. Футог) | Поправка туцаничког коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Клиса – Ливаде ул.Станислава Мајораша | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а | Поправка саобраћајних површина око СНП-а |
| Иванић Горан | Нови Сад, Момчила Тапавице | Припрема за поправку пешачке стазе |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Клиса – Ливаде ул. Ержебет Берчек | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, пут за Планту | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Фрање Рачког | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, дост.7 Војвођанских бригада код Милете Јакшића | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Пролетерска, Бошка Петровића | Апликација хладне пластике на коловозу |
|  | Футог, Раде Кондића | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС П-302/2019-1 |
|  | Футог, веза пута Футог - Планта | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Косовска – Ђорђа Јовановића | Постављање затитних стубића према ТРС С-338/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Футошка код бр.34 – пешачки прелаз | Провлачење оптичког кабела,провлачење уземљења за уређај |
|  | Нови Сад, Сентандрејски пут – Отокара Кершованија | Поправка ПП плоче |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења – Максима Горког | Рестарт КК плоче |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов