ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 15.04.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Момчила Тапавице | Поправка пешачке стазе |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Мајевичка код диспанзера за плућне болести | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Клиса – Ливаде ул.Станислава Мајораша | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а | Поправка саобраћајних површина око СНП-а |
| Иванић Горан | Нови Сад, режијска трака ул. Браће Јовандић ка Булевару Ослобођења Нови Сад, Лукијана Мушицког, Вука Караџића | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом и висинско регулисање сливника Поправка тротоара асфалтом, враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Клиса – Ливаде ул. Ержебет Берчек | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, пут за Планту | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Светозара Милетића | Израда успоривача брзине од асфалта према ТРС-у |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Јиричикова, Вељка Петровића, Драге Спасић | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Светозара Милетића | Израда асфалтног успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у С-077/21 |
|  | Нови Сад, Индустријска | Постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у С-102/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Руменачка-Корнелија Станковића | Замена сенила |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења – Максима Горког | Програмирање кординације и ПП плоче |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов