ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 19.04.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Каћ, Добровољачка Каћ, Вртић | Припрема за поправку коловоза асфалтом Пропрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Примовић Дејан | Нови Сад, Клиса – Ливаде; Јадранска | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а | Поправка саобраћајних површина око СНП-а |
| Иванић Горан | Нови Сад, Лукијана Мушицког, Вука Караџића | Поправка тротоара асфалтом, враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, Мајевићка, код Диспанзера за плућне болести | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Живојина Ћулума, Емануела Јанковића, Ђакона Авакума Нови Сад, Београдски кеј од ул. Дунавске до Бајчи Жилинског | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, IБ12 Кнеза Милоша | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, IIA100 Темеринска-Темерински Пут | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Европе –Хаџи Рувимова | Монтажа обореног светлећег стубића |
|  | Нови Сад, Бул. Михајла Пупина-Соње Маринковић | Поправка сигнала црвеног возача |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Палалић Рајка                                                                                                                                                              Драган Вученов

Напомена:

Извршење планираних радова привремено одложено због лоших временских услова.