ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 22.04.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Будисава, Петефи Шандора | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Мајевићка, код Диспанзера за плућне болести Каћ, Вртић | Поправка паркинга туцаником Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Примовић Дејан | Каћ, Катастарска парцела бр. 3473/1 | Поправка туцаничког коловоза |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а | Поправка саобраћајних површина око СНП-а |
| Чордаров Лазар | Будусава, Петефи Шандора и Железничка | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Бул. Деспота Стефана | Израда успоривача брзине од асфалта по трс-у 004/21 |
| Кесић Драгољуб | Инсп. 132 Нови Сад, Приступна саобраћајница на Бул. Слободана Јовановића од Каће Дејановић до Сељачких Буна Инсп. 131 Нови Сад, Партизанских База Нови Сад, Футошки Пут (пешачка стаза код ОШ“Никола Тесла“) | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Поправка оштећеног дела тротоара асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Клиса, Ливаде ул. Стевана Голдмана и Јадранска Нови Сад, Основна Школа „Никола Тесла“ | Поправка банкина струганим асфалтом Поправка пешачке стазе туцаником |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Кнеза Милоша од Милеве Марић до Момчила Тапавице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Бул.Деспота Стефана по трс С-004/21 | Израда асфалтног успоривача брзине |
|  | Ковиљ, Трг Ослобођења по трс-у С-371/20 | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Нови Сад, зона пружних прелаза | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Цара Лазара-Цара Душана | Рестарт и поравка КК плоче |
|  | Нови Сад, Максима Горког-Бул. Ослобођења | Поправка бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Бул. Ослобођења –Цара Лазара | Поправка бројача пешачког времена |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Палалић Рајка                                                                                                                                                              Драган Вученов