ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 23.04.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Будисава, Петефи Шандора | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Каћ, Вртић | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Примовић Дејан | Ветерник, Ветернички Брег К.О Футог | Поправка туцаничког коловоза |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а | Поправка саобраћајних површина око СНП-а |
| Чордаров Лазар | Будусава, Железничка | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Инсп. 131 Нови Сад, Партизанских База | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Основна Школа „Никола Тесла“ | Поправка пешачке стазе туцаником |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Клиса, Ливаде ул. Стевана Голдмана и Јадранска | Поправка банкина струганим асфалтом |
| Иванић Горан Сарић Срђан | Нови Сад, Лукијана Мушицког, Вука Караџића | Поправка тротоара асфалтом, враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, IБ12 Војводе Степе | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Бул.Деспота Стефана и ул. Лазе Лазаревића | Апликација хладне пластике |
|  | Нови Сад, зона пружних прелаза | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска-Васе Пелагића- пешачки прелаз | Провлачење каблова и монтажа стубова |
|  | Нови Сад, Максима Горког-Бул. Ослобођења | Поправка бројача пешачког времена |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Палалић Рајка                                                                                                                                                              Драган Вученов