ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 26.04.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Будисава, Железничка | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Омладинског Покрета 6-8 | Постављање клупа |
| Примовић Дејан | Ветерник, Нова 3 крак | Поправка туцаничког коловоза |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а | Поправка саобраћајних површина око СНП-а |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, Јеврејска | Поправка коловоза у зони семафора |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда Поправка Сервисне саобраћајнице Мишелук | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир | Мишелук | Поправка атарских путева туцаником |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Браће Јовандић (игралиште) | Припрема за поправку игралишта асфалтом |
| Иванић Горан Сарић Срђан | Нови Сад, Лукијана Мушицког, Вука Караџића | Поправка тротоара асфалтом, враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Динка Шимуновића | Поправка коловоза око шахтова асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, IБ12 Војводе Степе | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Индустријска улици по ТРС С-102/21 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, петља Мишелук | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, зона пружних прелаза | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска-Васе Пелагића- пешачки прелаз | Монтажа равног стуба семафора, спајање уземљења у шахтовима и кабела у стубу ЈО за рефлекторе |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Палалић Рајка                                                                                                                                                              Драган Вученов