ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 31.03.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“

| Живковић Иван | Нови Сад, Милице Стојадиновић Српкиње | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, дост.4 Орловића Павла, Браће Могин, Јанка Чмелика 89, Стевана Митрова Љубише код Јована Храниловића | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за ЈКП „Информатика“ |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Бошка Бухе бр.10 и 6 | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Руменка, Доситеја Обрадовића | Окамењавање путних банкина |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, инсп.61 Лилике Бем | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, продужетак Шеноине поред бивше „Победе“ | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Каћ, Црни вир | Поправка туцаничког коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Максима Горког код бр.48 | Поправка противпожарног пута |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Позоришни трг СНП-а Нови Сад, Темеринска код Партизанске (бензинска пумпа) | Поправка саобраћајних површина око СНП-а Враћање у првобитно стање саобраћајних површина на локалитету привременог прикључка бензинске пумпе |
| Иванић Горан | Руменка, Омладинска | Окамењавање банкина |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад | Постављање вертикалне сигнализације за вођење теретног саобраћаја према С-329/20 |
|  | Нови Сад, Илариона Руварца, Јована Поповића - Илирска | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Хероја Пинкија | Постављање саобраћајног огледала према ТРС С-078/21 |
|  | Нови Сад, Јована Ороса и Отона Жупанчића | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-364 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Футошка код бр.34 – пешачки прелаз | Монтажа стубова и провлачење каблова |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                               Драган Вученов