ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 13.05.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Будисава, Петефи Шандора | Уређење путних банкина - окамењавање |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Ковиљ, пут за Аркањ | Поправка коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут Шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, продужетак Шеноине код „Победе“ | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Футошка | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Драгише Брашована | Припрема за поправку тротоара асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ПУ „Радосно детињство“ ул. Павла Симића | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица - Мишелук, Ковид болница | Поправка прилаза приступном путу асфалтом |
| Јовановић Душко Крунић Сања | Нови Сад, ОШ „Никола Тесла“ | Поправка заштитне ограде |
| Мандарић Петар | Руменка, пут за Руменку – крак | Припрема за поправку асфалтом |
| Мићић Дијана | Пејићеви салаши веза са путем за Темерин | Припрема за поправку пута цементном стабилизацијом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска – Васе Пелагића (пешачки прелаз) | Kонтрола сигнала,повезивање и програмирање тастера |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драган Вученов

НАПОМЕНА: Почетак извршења радова привремено одложен услед лоших временских услова