ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 24.05.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко | Нови Сад, Драгише Брашована Сремска Каменица, Фрушкогорски пут | Поправка тротоара асфалтом Израда успоривача брзине од асфалта по ТРС-у |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Ковиљ, Јована Рајића, Јована Ћулума | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Пут шајкашког одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Футошка код Хајдук Вељкове Нови Сад, Сељачких буна бр.83 | Поправка прилаза пешачким прелазима Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Драгише Брашована | Припрема за поправку тротоара асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, ОШ „Вук Караџић“ | Припрема за поправку спортског терена |
| Примовић Дејан | Ветерник, Ветернички брег К.О. Футог | Поправка туцаничког коловоза |
| Мићић Дијана | Пејићеви Салаши, веза пута за Темерин | Израда цементне стабилизације |
| Мандарић Петар | Ковиљ, Лале Новоселца, Партизанска | Поправка путних банкина - окамењавање |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, Фрушкогорски пут | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-142/21 |
|  | Сремска Каменица, Фрушкогорски пут | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Народног фронта | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, блок улица Суботичка, Булевар Патријарха Павла, Булевар Европе | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу према ТРС С-307/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар цара Лазара – пешачки прелаз код СПЕНС-а | Исправљање возачке лантерне |
|  | Футог, Раде Кондића - Железничка | Замена држача возачке лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                         Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драган Вученов