ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 08.06.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Драгише Брашована 8-14 Нови Сад, Фрушкогорска 4 – режијска трака | Припрема за поправку саобраћајних површина асфлатом Припрема за поправку паркинга асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Краља Петра I од 60 до 64 | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Мандарић Петар | Ковиљ, Браће Вуков | Поправка путних банкина - окамењавање |
| Кесић Драгољуб | Футог, Пут за планту Нови Сад, Косте Шокице | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Адице – Кијевска, Ибарска | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, крак Руменачке наспрам градског гробља Ченеј, пут за Влаовићев салаш | Поправка туцаничког коловоза |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Адице – Симе Пандуровића, Тоне Росандића | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Веселинов Бранко | Футог, раскрсница Раде Кондића - Руменачка | Раскопавање саобраћајне површине за постављање кабловица за семафор - инвестиција |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића – Булевар Бате Бркића, Ђорђа Никшића Јохана, Тозин сокак, Партизанских база, Владике Ћирића, Симеона Пишчевића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Бранислава Бороте | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу према ТРС С-542/19 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Каћ, Светосавска – Војина Алексића | Замена напојних осигурача |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма – Хaјдук Вељкова | Измештање напојног места у орману уређаја за потребе ЈКП „Информатика“ |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драган Вученов