ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 09.06.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Драгише Брашована 8-14 Нови Сад, Фрушкогорска 4 – режијска трака | Припрема за поправку саобраћајних површина асфлатом Припрема за поправку паркинга асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Краља Петра I од 60 до 64 | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Мандарић Петар | Ковиљ, Партизанска | Поправка путних банкина - окамењавање |
| Живковић Иван | Нови Сад, Адице – Симе Пандуровића, Купинова Нови Сад, Адице – Ловачка, Соколска, Бегечка, Беочинска, продужетак Ибарске | Поправка саобраћајне површине асфалтом Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Саве Ковачевића, Банатска, Миленка Грчића | Поправка игралишта за децу са фракционисаним шљунком |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Адице – Тоне Росандића | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Савска Нови Сад, дост.12 Петра Драпшина код Лазе Костића | Израда успоривача брзине од асфалта Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“. Кесић Драгољуб; IБ12 Нови Сад, Пут шајкашког одреда; Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом. |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Тоне Росандића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Савска, Змајевачки пут | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-190/21 |
|  | Нови Сад, Васе Пелагића - Јеврејска | Уклањање вертикалне сигнализације у зони семафоризоване раскрснице |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића – Булевар Бате Бркића, Ђорђа Никшића Јохана, Тозин сокак, Партизанских база, Владике Ћирића, Симеона Пишчевића, Бранка Бајића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Пећка | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу према ТРС-у |
|  | Ковиљ | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска – пешачки прелаз | Пуштање у редован рад |
|  | Нови Сад, Успенска - Шафарикова | Поправка кратког споја у групи црвених пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драган Вученов