ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 10.06.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Драгише Брашована 8-14 Нови Сад, Фрушкогорска 4 – режијска трака | Припрема за поправку саобраћајних површина асфлатом Припрема за поправку паркинга асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Краља Петра I од 60 до 64 | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Мандарић Петар | Ковиљ, Партизанска | Поправка путних банкина - окамењавање |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, девијација Бајчи Жилинског | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Живка Радовановића 3 | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Адице – Тоне Росандића | Припрема за поправку саобраћајне површине асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Сељачких буна | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Мићић Дијана | Нови Сад, прилазни пут стрелишту Ветерник, игралиште код избегличког насеља ул. Војводе Бојовића | Поправка туцаничког коловоза Припрема за поправку асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, део поред Успенске улице и део према католичкој цркви | Припрема за поправку асфалтом |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“. Живковић Иван; IIA111 Нови Сад, Руменачки пут; Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом. |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Руменачки пут – Горње Сајлово | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Савска, Змајевачки пут | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Сељачких буна | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-260/20 |
|  | Ковиљ | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Подгоричка, Ђорђа Зличића | Обележавање и фарбање спортских игралишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма – Боре Продановића | Замена држача и сенила |
|  | Нови Сад, Краља Петра I – Краљевића Марка | Монтажа напајања (исправљача) за оптичку опрему |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драган Вученов